Перечень текущего ремонта улиц г.п. Лоев с устройством на грунтовых, гравийно-грунтовых дорогах гравийного покрытия

| Наименование улицы | Протяженность | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| г.п. Лоев, ул. Чапаева | 1,1 км | сентябрь 2026 г. |
| г.п. Лоев, ул. Красноармейская | 0,6 км | сентябрь 2027г. |
| г.п. Лоев, ул. Пушкина, пер. Пушкина | 0,7 км | сентябрь 2028 г. |
| г.п. Лоев, ул. Молодежная, ул. Полевая | 0,6 км | сентябрь 2029 г. |
| г.п. Лоев, ул. Шумигая, ул. Я.Коласа | 0,8 км | сентябрь 2030 г. |