**Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности**

**«Реконструкция участков ВЛ-10 кВ № 3761 от ПС-35 кВ «Карповка»**

**в Лоевском районе»**

1. План-график проведения ОВОС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Дата |
| Подготовка программы проведения ОВОС | Июнь 2025 г. |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | Июнь-июль 2025 г. |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности \* | - |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | - |
| Подготовка отчета об ОВОС | Июль 2025 г. |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | - |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон\* | Июль-август 2025 г.  - |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* | - |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | Август 2025 г.\*\* |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | Август 2025 г.\*\* |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | Август-сентябрь 2025 г. |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | Сентябрь-ноябрь 2025г. |

\* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

\*\*– при необходимости в случае заинтересованности граждан или юридических лиц

Планируемая деятельность не имеет возможного трансграничного воздействия.

1. Сведения о планируемой деятельности и альтернативах ее реализации

Проектом предусмотрено:

- замена участка ВЛ-10кВ №3761 в пролетах существующих опор на ВЛП-10кВ с применением изолированных проводов;

- демонтаж существующих опор и установка проектируемых.

Все работы будут производиться в Лоевском районе, вблизи населенного пункта Карповка. На основании акта выбора места размещения земельного участка.

Альтернативным вариантом реализации проекта признается только «нулевая» альтернатива, т.е. отказ от реализации проекта.

3. Сведения о предполагаемых методах и методиках прогнозирования и оценки, которые будут использованы для ОВОС

При проведении ОВОС используется:

- достоверная актуальная информация;

- проектная документация, разработанная в соответствии с нормативно-правовыми актами, техническими нормативно-правовыми актами Республики Беларусь.

4. Информация по следующим разделам будет приведена в отчете об ОВОС

«Существующее состояние окружающей среды, социально-экономические и иные условия»;

«Предварительная оценка возможного воздействия альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой деятельности на компоненты окружающей среды, социально-экономические и иные условия“ (указываются виды и масштабы воздействия)»;

«Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду и улучшению социально-экономических условий“ (указывается в том числе информация о возможности естественного восстановления компонентов окружающей среды и воспроизводства возобновляемых природных ресурсов)»;

«Вероятные чрезвычайные и запроектные аварийные ситуации. Предполагаемые меры по их предупреждению, реагированию на них, ликвидации их последствий»

«Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями».

**«Заказчик»**

РУП «Гомельэнерго»

Филиал «Речицкие электрические сети»

Почтовый адрес: 247500, г. Речица,

ул. Энергетиков, 10

телефон/факс (02340) 5-45-74

р/с BY20AKBB30120029200173000000

в ЦБУ № 323 ОАО «АСБ Беларусбанк»

г. Речица, ул. Ленина, 52а

УНП 400069497, ОКПО 001050293000,

BIC банка AKBBBY2X Адрес банка:

г. Минск, пр.Дзержинского, 18